CVRPTW:

Ölçeklenebilirlik ve Kümeleme Sezgiselleri

Akademik Araştırma ve Çözüm Önerileri Raporu

UniRide Projesi

Mart 2026

1. Yönetici Özeti	1

2. Problem Tanımı	2

2.1 Proje Kapsamı	2

2.2 Kısıtlar (Constraints)	2

2.3 Mevcut Mimari ve Sorunlar	3

3. Akademik Literatür Araştırması	4

3.1 Büyük Ölçekli VRP Çözümleri (2023-2026)	4

3.2 Hybrid Genetic Search (HGS) ve PyVRP	4

3.3 Clarke-Wright Savings Algoritması	5

3.4 Google OR-Tools VRP	5

4. Strateji Karşılaştırması	6

5. Çözüm Önerileri	7

5.1 Birincil Öneri: PyVRP (HGS) Entegrasyonu	7

5.2 İkincil Öneri: Re-Insertion Mekanizması	7

5.3 Üçüncül Öneri: OR-Tools Optimizasyonu	8

6. Implementasyon Yol Haritası	8

7. Sonuç	9

8. Kaynaklar	9

Not: İçindekiler sayfası güncellendiğinde sayfa numaraları otomatik güncellenecektir.

# 1. Yönetici Özeti

Bu rapor, UniRide projesi kapsamında karşılaşılan Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW) probleminin ölçeklenebilirlik sorunlarını ele almaktadır. Mevcut öğrenci sayısı N≈30 seviyelerinden N≥300 seviyelerine çıkış hedeflenirken, "Cluster-First, Route-Second" yaklaşımının katı (rigid) yapısının yarattığı verimsizlikler analiz edilmiş ve güncel akademik literatür ışığında üç alternatif strateji değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, Hybrid Genetic Search (HGS) algoritmasının ve PyVRP kütüphanesinin bu problem için en uygun çözüm olduğunu ortaya koymaktadır.

# 2. Problem Tanımı

## 2.1 Proje Kapsamı

UniRide projesi, fiziksel engelli (Sw - tekerlekli sandalye) ve engeli bulunmayan (So - normal koltuk) üniversite öğrencilerinin belirli zaman dilimlerinde kampüs içi ve dışı noktalara taşınmasını amaçlamaktadır. Bu, klasik bir Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW) modelidir ve lojistik alanındaki en karmaşık kombinatoryal optimizasyon problemlerinden birini temsil eder. Problemin zorluğu, hem kapasite kısıtlarının heterojen yapısından (tekerlekli sandalye ve normal koltuk için farklı kapasiteler) hem de zaman penceresi kısıtlarının dinamik yapısından kaynaklanmaktadır.

## 2.2 Kısıtlar (Constraints)

Sistemde tanımlanan temel kısıtlar şu şekildedir:

- Araç Kapasitesi: Her aracın maksimum 4 tekerlekli sandalyeli öğrenci (Sw) ve maksimum 5 normal koltuk (So) kapasitesi vardır. Tam kapasite Cmax = 9'dur. Bu heterojen kapasite yapısı, klasik CVRP'den farklı olarak çok boyutlu kapasite planlaması gerektirmektedir.

- Sürüş Süresi Sınırı (Time Window): Bir aracın kampüsten çıkıp tüm öğrencileri bırakıp/alıp tekrar dönmesi için geçen toplam süre belirlenen bir sınırı (Tmax = 45-120 dakika) aşmamalıdır. Bu kısıt, öğrencilerin ders saatlerine yetişmesi açısından kritik öneme sahiptir.

- Mesafe/Zaman Matrisi: Noktalar arası süre asimetriktir ve gerçek trafik/mesafe verilerine dayalı bir [V×V] matrisinden okunmaktadır. Bu asimetrik yapı, A→B ve B→A sürelerinin farklı olabileceği gerçek dünya koşullarını yansıtmaktadır.

## 2.3 Mevcut Mimari ve Sorunlar

Mevcut sistem, büyük ölçekli problemler (N≥300) için doğrudan sezgisel algoritma uygulamasının eksponansiyel zaman karmaşıklığı (O(N!) veya O(N²)) nedeniyle uygulanabilir olmaması nedeniyle "Cluster-First, Route-Second" (Önce Kümele, Sonra Rotala) prensibini benimsemiştir. Bu yaklaşımda K-Means algoritması ile öğrenciler kapasiteye bağlı olarak belirli sayıda (K) araca bölünmekte, ardından oluşan her küçük alt kümeye Genetik Algoritma (GA) veya PSO uygulanmaktadır.

### Temel Sorun: Katı Kümeleme (Rigid Clustering)

Mevcut sistemdeki temel sorunlar şunlardır:

- K-Means gibi mesafe tabanlı standart kümeleme algoritmaları, gerçek trafik süresini (time_matrix) ve Tmax (maksimum tur süresi) kısıtını görmezden gelmektedir. Bu durum, coğrafi olarak yakın ancak trafik açısından uzak noktaların aynı kümeye atanmasına yol açmaktadır.

- Genetik Algoritma çizdiği rotada 45 dakika sınırını sadece 2 dakika ile aşsa bile, mevcut sistem "Bu küme geçersiz" diyerek K değerini (araç sayısını) +1 artırmakta ve K-Means'i baştan çalıştırmaktadır. Bu yaklaşım, küçük sapmalar için büyük maliyetli yeniden hesaplamalara neden olmaktadır.

- Sistem sınır değerlerindeki sapmalara tolerans göstermediği (Re-insertion yapmadığı) için, kümeler "beton gibi" katıdır. Bu durum, optimize edilebilir öğrenci transferlerinin engellenmesine neden olmaktadır.

- Bu durum, sırf 2 dakika aştı diye yeni bir araç açılmasına ve bu aracın içine o bölgeden sadece tek bir öğrencinin atanmasına (inefficient single-student routes) yol açmaktadır. Bu tür "tek öğrencilik rotalar", araç kullanım verimliliğini ciddi şekilde düşürmektedir.

# 3. Akademik Literatür Araştırması

## 3.1 Büyük Ölçekli VRP Çözümleri (2023-2026)

Son yıllarda yayınlanan akademik çalışmalarda, büyük ölçekli VRP problemleri için çeşitli yenilikçi yaklaşımlar önerilmiştir. 2024 yılında Transportation Research Part E dergisinde yayınlanan "An efficient heuristic for very large-scale vehicle routing" başlıklı çalışma (25 alıntı), N≥300 ölçeklerinde etkili sezgisel yöntemler sunmaktadır. Benzer şekilde, arXiv'de 2024'te yayınlanan çalışma, büyük ölçekli VRP örnekleri için ayrıştırma ve budama stratejileri kullanan meta-sezgisellerin başarısını ortaya koymaktadır.

## 3.2 Hybrid Genetic Search (HGS) ve PyVRP

VRP literatüründe en önemli gelişmelerden biri, Hybrid Genetic Search (HGS) algoritmasının ortaya çıkışıdır. Thibaut Vidal tarafından geliştirilen HGS-CVRP algoritması, 2020 yılında yayınlanan ve 402'den fazla alıntı alan çalışmada detaylandırılmıştır. Bu algoritma, genetik algoritma ile yerel arama yöntemlerini (local search) birleştirerek üstün performans sağlamaktadır. 2023-2024 yıllarında yayınlanan "PyVRP: A High-Performance VRP Solver Package" başlıklı çalışma (108 alıntı), HGS algoritmasının Python'da yüksek performanslı bir implementasyonunu sunmaktadır.

### HGS'nin Temel Avantajları

- SWAP* hareketlerinin verimli keşfi ile yerel arama performansının önemli ölçüde artırılması

- Çeşitli VRP varyantlarını (CVRP, VRPTW, VRPB vb.) tek bir çerçevede ele alma yeteneği

- Büyük ölçekli problemler (N≥1000) için bile hızlı ve kaliteli çözümler üretebilme

- Asimetrik mesafe matrislerini doğrudan işleyebilme (UniRide için kritik)

## 3.3 Clarke-Wright Savings Algoritması

Clarke-Wright (CW) savings algoritması, 1964'ten bu yana VRP çözümlerinde yaygın olarak kullanılan klasik bir yöntemdir. 2024 yılında yayınlanan "Modification of the Clarke and Wright Algorithm" başlıklı çalışma ve 2025'teki "A Fast Savings Algorithm for Solving Large-Scale" çalışması, bu algoritmanın modern adaptasyonlarını sunmaktadır. Algoritmanın temel mantığı, "Bu iki öğrenci aynı araca binerse toplam süreden ne kadar tasarruf ederiz?" sorusuna dayanan savings matrix oluşturmaktır.

Ancak, CW algoritması N=300 ölçeğinde bazı sınırlamalar göstermektedir. Öncelikle, algoritma kapasite kısıtlarını ancak tur oluşturma aşamasında kontrol etmektedir, bu da kırılım noktası tespit edildiğinde yeniden düzenleme gerektirmektedir. İkinci olarak, heterojen kapasite (Sw/So) kısıtlarını doğrudan ele almak için ek modifikasyonlar gerekmektedir.

## 3.4 Google OR-Tools VRP

Google OR-Tools, endüstri standardı bir VRP çözücüsü olup Guided Local Search (GLS) meta-sezgiselini kullanmaktadır. Ancak, OR Stack Exchange'deki tartışmalara göre, 4000 düğümlü klasik bir VRP'nin 10 saniyede çözülmesi beklenmemektedir. N=300 için ise OR-Tools, 10-30 saniye gibi makul sürelerde iyi kalitede çözümler üretebilmektedir. OR-Tools'un temel gücü, C/C++ tabanlı implementasyonu ile yüksek performans sunması ve çeşitli kısıtları (kapasite, zaman penceresi, pickup-delivery) doğrudan modelleyebilmesidir.

# 4. Strateji Karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, değerlendirilen üç alternatif stratejinin karşılaştırmalı analizini sunmaktadır:

| Kriter | Clarke-Wright | Re-Insertion | PyVRP/HGS |
| --- | --- | --- | --- |
| N=300 Performansı | Orta | İyi | Mükemmel |
| Implementasyon Zorluğu | Düşük | Yüksek | Düşük (pip install) |
| Akademik Destek | Geleneksel | Sınırlı | 402+ alıntı |
| Heterojen Kapasite | Modifikasyon gerekli | Destekleniyor | Doğal destek |
| Asimetrik Matris | Destekleniyor | Destekleniyor | Doğal destek |

Tablo 1: Strateji Karşılaştırma Matrisi

# 5. Çözüm Önerileri

## 5.1 Birincil Öneri: PyVRP (HGS) Entegrasyonu

Akademik araştırma bulguları ve karşılaştırmalı analiz sonucunda, UniRide projesi için birincil önerimiz PyVRP kütüphanesinin entegrasyonudur. Bu önerinin temel gerekçeleri şunlardır:

- Akademik Doğrulama: 402+ alıntı ile kanıtlanmış performans ve güvenilirlik. HGS algoritması, CVRP ve VRPTW için en başarılı meta-sezgisel yaklaşım olarak kabul edilmektedir.

- Heterojen Kapasite Desteği: PyVRP, çok boyutlu kapasite kısıtlarını doğal olarak desteklemektedir. Bu, Sw (tekerlekli sandalye) ve So (normal koltuk) için ayrı kapasitelerin modellenmesini kolaylaştırmaktadır.

- Asimetrik Matris Desteği: HGS-CVRP, asimetrik mesafe/süre matrislerini doğrudan işleyebilmektedir. Bu, gerçek dünya trafik verilerinin kullanımı için kritik öneme sahiptir.

- Kümeleme Gereksinimini Ortadan Kaldırma: PyVRP, N=300 ölçeğinde "Divide and Conquer" mimarisine ihtiyaç duymadan doğrudan çözüm üretebilmektedir. Bu, katı kümeleme sorunlarını kökten çözmektedir.

- Kolay Entegrasyon: pip install pyvrp ile kurulum ve Python API ile kolay entegrasyon imkanı sunmaktadır.

## 5.2 İkincil Öneri: Re-Insertion Mekanizması

Eğer mevcut GA/PSO altyapısı korunmak isteniyorsa, Re-Insertion ve Penalty Systems mekanizmasının eklenmesi önerilmektedir. Bu yaklaşım, mevcut "Cluster-First" yapısını korurken kümeleme katılığını azaltacaktır. Önerilen mekanizma şöyle çalışmaktadır:

- GA/PSO rotalama sırasında kısıtı aşan en uçtaki gen (outlier node) tespit edilir. Bu tespit, rota süresinin Tmax'ı ne kadar aştığına göre yapılır.

- Aşan düğüm, ceza fonksiyonu ile işaretlenir ve gen havuzundan çıkarılır. Ceza fonksiyonu, kısıt ihlalinin büyüklüğüne göre dinamik olarak ayarlanır.

- Düğüm, komşu kümeye "genetik göç" (Genetic Migration) ile aktarılır. Bu aktarım, coğrafi yakınlık ve kapasite uygunluğu kriterlerine göre yapılır.

- Komşu küme, yeni düğümü entegre etmek için yerel optimizasyon yapar. Bu, küçük bir TSP problemi olarak ele alınabilir.

## 5.3 Üçüncül Öneri: OR-Tools Optimizasyonu

Mevcut OR-Tools entegrasyonu optimize edilerek kullanılabilir. Mevcut koddaki time_limit = 30 saniye ayarı, N=300 için makuldür. Ancak, first_solution_strategy ve local_search_metaheuristic parametrelerinin optimize edilmesi gerekmektedir. Önerilen ayarlar: PATH_CHEAPEST_ARC başlangıç stratejisi ve GUIDED_LOCAL_SEARCH meta-sezgiseli. Bu kombinasyon, OR-Tools'un yerel arama yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaktadır.

# 6. Implementasyon Yol Haritası

## 6.1 Kısa Vadeli (1-2 Hafta)

- PyVRP kütüphanesinin kurulumu ve temel entegrasyonu (pip install pyvrp)

- Mevcut time_matrix ve student verilerinin PyVRP formatına dönüştürülmesi

- Heterojen kapasite (Sw/So) kısıtlarının PyVRP'de modellenmesi

- Basit bir karşılaştırma testi: PyVRP vs mevcut GA (N=30 ile)

## 6.2 Orta Vadeli (3-4 Hafta)

- PyVRP'nin optimizer_api'ye strateji olarak entegrasyonu

- Frontend'de PyVRP seçeneğinin eklenmesi (algorithm-constants.ts güncellemesi)

- N=100, N=200, N=300 ölçeklerinde performans testleri

- Sonuçların karşılaştırmalı raporlanması ve görselleştirilmesi

## 6.3 Uzun Vadeli (5-8 Hafta)

- Kümeleme katmanının tamamen kaldırılması veya opsiyonel hale getirilmesi

- Dinamik yeniden planlama (real-time re-routing) yeteneklerinin eklenmesi

- PyVRP VRPTW (zaman pencereli) varyantına geçiş

- Öğrenci onay/iptal mekanizmasının optimizasyon ile entegrasyonu

# 7. Sonuç

Bu rapor kapsamında, UniRide projesinin CVRPTW probleminde karşılaşılan ölçeklenebilirlik sorunları analiz edilmiş ve güncel akademik literatür ışığında çözüm önerileri sunulmuştur. Araştırma bulguları, Hybrid Genetic Search (HGS) algoritmasının ve PyVRP kütüphanesinin bu problem için en uygun çözüm olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. PyVRP entegrasyonu, hem mevcut katı kümeleme sorunlarını kökten çözecek hem de N≥300 ölçeklerinde yüksek performans sağlayacaktır. Önerilen implementasyon yol haritasının takip edilmesi, projenin ölçeklenebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır.

# 8. Kaynaklar

- Vidal, T. (2020). Hybrid Genetic Search for the CVRP. Transportation Science.

- Wouda, N.A., Lan, L., Wiering, M.A. (2024). PyVRP: A High-Performance VRP Solver Package. INFORMS Journal on Computing.

- Chen, L. et al. (2024). An efficient heuristic for very large-scale vehicle routing. Transportation Research Part E.

- Kool, W. et al. (2022). Hybrid Genetic Search for the Vehicle Routing Problem with Time Windows.

- Google OR-Tools Documentation. (2024). Vehicle Routing Problem Guide.

- PyVRP Documentation. (2024). https://pyvrp.org/

- HGS-CVRP GitHub Repository. https://github.com/vidalt/HGS-CVRP